# הגדרת פרויקט - דשבורד חכם להנגשת מידע לתושב אשכול גליל מזרחי

## תיאור כללי

המערכת היא יישום Web אינטראקטיבי שנועד לשפר את הנגישות למידע עבור תושבי אשכול רשויות גליל מזרחי. האשכול כולל 18 רשויות מקומיות בגליל המזרחי והגולן, ומספק מגוון רחב של שירותים אזוריים: פינוי פסולת, שירותים וטרינריים, מרכז חוסן, שירותי בריאות, חינוך, תרבות ופנאי, ותכנון אזורי.

היישום ישלב בוט חכם (AI Chatbot) שיסייע לתושבים למצוא מידע רלוונטי בקלות, יפנה אותם לשירותים המתאימים, ויספק מידע מותאם אישית על פי מיקום, צרכים ופרופיל המשתמש.

הבוט יספק תשובות מהירות, ינתב לדפי מידע רלוונטיים, ויעזור בניווט בין השירותים השונים של האשכול.

## דרישות פונקציונאליות

| דרישה | תיאור |
| --- | --- |
| הרשמה והתחברות | המשתמש יוכל להירשם למערכת, ליצור פרופיל אישי הכולל: שם, רשות מגורים, תחומי עניין (בריאות, חינוך, תרבות, וטרינריה וכו׳). הפרופיל יאפשר התאמה אישית של המידע המוצג. |
| בחירת רשות מגורים | המערכת תאפשר למשתמש לבחור את הרשות המקומית שבה הוא מתגורר (מתוך 18 רשויות) כדי לקבל מידע ספציפי ורלוונטי לאזור המגורים. |
| דשבורד אישי | דף בית מותאם אישית המציג: עדכונים חמים מהרשות המקומית, שירותים זמינים באזור, אירועים קרובים, התראות חשובות, קישורים מהירים לשירותים פופולריים. |
| בוט חכם מנחה | בוט AI אינטראקטיבי שיכול: לענות על שאלות כלליות על שירותי האשכול, להפנות לדפי מידע רלוונטיים, לסייע במילוי טפסים דיגיטליים, לספק מידע על מכרזים, דרושים ואירועים. |
| חיפוש ותפריט שירותים | מנוע חיפוש חכם המאפשר לחפש שירותים לפי קטגוריות: בריאות (מרכז חוסן, קידום בריאות), חינוך (גליליום - מדע וטכנולוגיה), פסולת ומחזור, שירותים וטרינריים, תרבות ופנאי, ספורט אזורי, שקיפות ומכרזים. |
| מפת שירותים אינטראקטיבית | מפה דיגיטלית של הגליל המזרחי המציגה את כל הרשויות החברות באשכול ואת השירותים הזמינים בכל רשות. אפשרות לסינון השירותים על פי קטגוריה. |
| מערכת התראות חכמות | התראות בזמן אמת על: מכרזים חדשים, משרות פנויות, אירועים תרבותיים, הודעות חירום (מרכז חוסן), שינויים בשירותים (למשל - שינוי בלוח פינוי אשפה). |
| שיתוף פעולה קהילתי | פורום תושבים לשיתוף מידע ופניות קהילתיות, אפשרות לדירוג ומשוב על שירותים, מערכת דיווח על בעיות בשטח (תאורת רחוב, פסולת וכו׳). |
| גישה לתיעוד ושקיפות | גישה קלה לכל מסמכי השקיפות: תקציבים, פרוטוקולים, מכרזים, נתונים סטטיסטיים על השירותים באשכול. |
| ייצוא מידע | אפשרות להוריד מידע רלוונטי כקובץ PDF (למשל - מדריך שירותים, מפת אירועים חודשית). |
| רב-לשוניות | תמיכה בעברית, ערבית ואנגלית, בהתאם לאוכלוסייה הרב-תרבותית של האזור. |

## דרישות טכניות לקורס

- שימוש ב-React (חובה)

- שימוש ב-API חיצוני - למשל OpenAI API / Claude API לבוט החכם

- אחסון נתונים בענן - MongoDB / Firebase לניהול משתמשים ותוכן דינמי

- תיעוד קוד - README + הערות בקוד

- הצגת דמו עובדת בסיום הסמסטר

## נספח: הגדרת פרויקט מפורטת - דשבורד חכם לאשכול גליל מזרחי

### תיאור הפרויקט

פיתוח אפליקציית ווב אינטרקטיבית המשמשת כפורטל מרכזי למידע לתושבי אשכול גליל מזרחי. המערכת תשלב בוט AI חכם שמסייע לתושבים למצוא מידע, לנווט בשירותים השונים, ולקבל עדכונים מותאמים אישית על פי פרופיל המשתמש ורשות המגורים שלו.

הבוט יעזור למשתמשים לזהות את הצרכים שלהם, להפנות אותם לשירותים המתאימים, ולספק מידע עדכני על מכרזים, אירועים, שירותים ושקיפות ציבורית.

אתר האשכול:
https://eastgalil.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91/

### דרישות טכניות

#### טכנולוגיות נדרשות:

- Frontend: React/Next.js עם עיצוב רספונסיבי

- Backend: Firebase או MongoDB לניהול נתונים

- AI Chatbot: OpenAI API / Claude API

- פריסה: Vercel / Netlify

- אימות משתמשים: Firebase Authentication

- עיצוב: CSS Modules / Tailwind CSS או Styled Components

- מפות: Leaflet / Google Maps API (אופציונלי)

### תכונות מרכזיות

#### 1. ממשק תושב

##### דף בית דינמי

- כרטיסי מידע מהירים: שירותים פופולריים (פינוי אשפה, שירות וטרינרי, מרכז חוסן)

- עדכונים ואירועים: הצגת אירועים קרובים, מכרזים חדשים, הודעות חירום

- ניווט מהיר: קישורים לכל קטגוריות השירותים

- התאמה אישית: תוכן מותאם על פי רשות המגורים ותחומי עניין

##### צ'אט אינטראקטיבי עם בוט

- בוט AI שמבין שאלות בשפה טבעית (עברית/ערבית/אנגלית)

- מענה לשאלות נפוצות על שירותי האשכול

- הפניה לדפי מידע רלוונטיים

- סיוע במילוי טפסים דיגיטליים

##### מפת שירותים

- מפה אינטראקטיבית של הגליל המזרחי

- סימון כל 18 הרשויות החברות באשכול

- הצגת שירותים זמינים בכל רשות

- סינון לפי קטגוריה (בריאות, חינוך, תרבות, פסולת וכו׳)

##### פרופיל משתמש

- שמירת העדפות אישיות

- היסטוריית שאלות והתראות שנצפו

- ניהול התראות - בחירת נושאים שעניינים למשתמש

#### 2. לוגיקת הבוט החכם

הבוט יסייע בשלושה תחומים מרכזיים:

##### א. ניווט בשירותים

- "איך אני מחסן את הכלב שלי נגד כלבת?"

- "מתי אוספים אשפה בקריית שמונה?"

- "איפה אפשר לקבל סיוע נפשי בזמן משבר?"

- "מה השירותים לאנשים עם מוגבלויות באזור?"

הבוט יזהה את הכוונה, יחפש במאגר המידע ויציג תשובה ברורה + קישור לדף רלוונטי.

##### ב. מידע עדכני

- "מה המכרזים הפתוחים השבוע?"

- "איזה אירועי תרבות יש בגולן החודש?"

- "האם יש משרות פנויות באשכול?"

הבוט יבצע חיפוש במאגר המכרזים, האירועים והמשרות, ויציג תוצאות עדכניות.

##### ג. הכוונה משולבת

- "אני רוצה לדווח על תאורת רחוב שבורה"

- "איך אני מגיש בקשה לפרויקט קהילתי?"

- "לאן אני פונה לקבלת מידע על תכנון אזורי?"

הבוט ינחה את המשתמש בתהליך, יספק קישורים לטפסים דיגיטליים או יפנה לגורם הרלוונטי.

#### 3. כלי עבודה אינטגרליים

- מנוע חיפוש חכם: חיפוש לפי מילות מפתח, קטגוריה או רשות מקומית

- מערכת התראות: התראות Push על עדכונים חשובים (אופציונלי - דורש אישור משתמש)

- ייצוא מידע: הורדת מדריכים, מפות שירותים, דוחות שקיפות כ-PDF

- מערכת משוב: דירוג שירותים ומשוב על איכות השירות

- דיווח קהילתי: דיווח על בעיות בשטח (תאורה, פסולת, תקלות)

#### 4. פאנל ניהול (מנהל מערכת)

- עריכת תוכן: הוספה ועדכון של שירותים, אירועים, מכרזים

- ניהול משתמשים: צפייה בסטטיסטיקות שימוש, ניהול הרשאות

- ניתוח שאלות: צפייה בשאלות נפוצות לשיפור תשובות הבוט

- ניהול התראות: פרסום התראות למשתמשים לפי רשות או קטגוריה

- דוחות: ניתוח שימוש במערכת, שירותים פופולריים, שעות שיא

#### 5. מסד נתונים

- פרופילי משתמשים: שם, רשות מגורים, תחומי עניין, היסטוריית פעילות

- שירותי האשכול: רשימת כל השירותים, תיאורים, קישורים, פרטי קשר

- מכרזים ומשרות: מכרזים פתוחים, דרישות, מועדי הגשה

- אירועים: אירועי תרבות, פנאי, ספורט, חינוך

- התראות: התראות חירום, עדכוני שירותים, שינויים בלוחות זמנים

- שאלות ותשובות (FAQ): מאגר ידע לבוט

### מבנה הפרויקט המומלץ

east-galil-dashboard/

├── components/

│   ├── Chat/

│   │   ├── ChatWindow.jsx

│   │   ├── MessageBubble.jsx

│   │   └── ChatInput.jsx

│   ├── Dashboard/

│   │   ├── ServiceCard.jsx

│   │   ├── NewsCard.jsx

│   │   └── QuickLinks.jsx

│   ├── Map/

│   │   ├── InteractiveMap.jsx

│   │   └── LocationMarker.jsx

│   ├── Services/

│   │   ├── ServicesList.jsx

│   │   ├── ServiceDetail.jsx

│   │   └── CategoryFilter.jsx

│   ├── Notifications/

│   │   ├── NotificationCenter.jsx

│   │   └── NotificationCard.jsx

│   └── Profile/

│       ├── UserProfile.jsx

│       └── PreferencesForm.jsx

├── pages/

│   ├── index.jsx (דף בית)

│   ├── dashboard.jsx (דשבורד אישי)

│   ├── services/

│   │   ├── index.jsx (כל השירותים)

│   │   └── [category].jsx (שירותים לפי קטגוריה)

│   ├── map.jsx (מפת שירותים)

│   ├── about.jsx (אודות האשכול)

│   ├── admin/

│   │   ├── dashboard.jsx

│   │   ├── content.jsx

│   │   └── analytics.jsx

│   └── api/

│       ├── chat.js (API לבוט)

│       ├── services.js

│       ├── notifications.js

│       └── auth.js

├── lib/

│   ├── firebase.js (או mongodb.js)

│   ├── chatbot.js (לוגיקת הבוט)

│   ├── openai.js (חיבור ל-API)

│   └── utils.js

├── data/

│   ├── services.js (שירותי האשכול)

│   ├── authorities.js (רשימת הרשויות)

│   ├── categories.js (קטגוריות שירותים)

│   └── faq.js (שאלות ותשובות נפוצות)

├── styles/

│   ├── globals.css

│   └── components/

└── public/

├── images/

└── icons/

### שלבי הפיתוח

#### שלב א' - תשתית בסיסית

- הקמת פרויקט Next.js עם TypeScript / JavaScript

- חיבור ל-Firebase/MongoDB

- מערכת אימות משתמשים

- עיצוב רספונסיבי בסיסי (Tailwind CSS)

- מבנה ניווט ראשי

#### שלב ב' - תכונות ליבה

- בניית דף הבית והדשבורד האישי

- פיתוח מערכת החיפוש והתפריטים

- מערכת ניהול תוכן (CRUD) לשירותים

- פיתוח ממשק הצ'אט הבסיסי

- חיבור לבוט AI (OpenAI/Claude)

#### שלב ג' - תכונות מתקדמות

- מפה אינטראקטיבית של הגליל המזרחי

- מערכת התראות בזמן אמת

- פרופיל משתמש עם העדפות

- ייצוא מידע ל-PDF

- מערכת משוב ודירוג שירותים

#### שלב ד' - פאנל ניהול ואנליטיקס

- פאנל מנהל מערכת

- ניתוח שאלות ושימוש

- ניהול תוכן דינמי (שירותים, אירועים, מכרזים)

- מטריקות ודוחות

#### שלב ה' - שיפורים ופריסה

- בדיקות משתמשים וחוויית שימוש

- אופטימיזציה לביצועים

- תמיכה רב-לשונית (עברית, ערבית, אנגלית)

- פריסה ל-Vercel

- תיעוד מקיף למשתמשים

### מאפיינים ייחודיים למערכת

#### 1. קטגוריות השירותים (לפי אשכול גליל מזרחי)

בריאות וחוסן:

- מרכז חוסן אזורי (טיפול במשברים, טראומה)

- קידום בריאות אזורי

- שירותי רפואה והשכלה גבוהה (פקולטה לרפואה בצפת)

חינוך וקהילה:

- גליליום - העשרה במדעים וטכנולוגיה

- תכניות חינוכיות משותפות

- שותפות רב-מגזרית (יוזמת נשיא המדינה)

פסולת וסביבה:

- מערך פינוי אשפה אזורי

- התייעלות אנרגטית ותאורת רחוב

- מחזור ופסולת בניין

שירותים וטרינריים:

- חיסון כלבים נגד כלבת

- רישוי כלבים

- רווחת בעלי חיים

- כלבייה אזורית (בתכנון)

תרבות, פנאי וספורט:

- מודל תיירות תרבות אזורי

- אירועים והצגות

- ספורט עממי ומקצועי אזורי

פיתוח כלכלי:

- תכנון אזורי אסטרטגי

- מכרזים ומשרות

- תמיכה בעסקים מקומיים

- משיכת הון אנושי

שקיפות וממשל:

- מכרזים פתוחים

- פרוטוקולים ותקציבים

- חופש המידע

- דוחות כספיים

חירום ומוכנות:

- מרכז חוסן אזורי

- היערכות לחירום

- עדכוני ביטחון

#### 2. בנק שאלות לבוט (לפי נושאים)

##### שאלות על שירותים בסיסיים:

- "איפה אני יכול לחסן את הכלב שלי?"

- "מתי פינוי האשפה ברשות שלי?"

- "איך אני מקבל מידע על מכרזים חדשים?"

- "איזה שירותים יש לאנשים עם מוגבלויות?"

##### שאלות על אירועים ותרבות:

- "אילו אירועים תרבותיים יש החודש?"

- "איפה אפשר לצפות בהצגות בגליל המזרחי?"

- "מה האטרקציות התיירותיות באזור?"

##### שאלות על חינוך:

- "מה זה גליליום?"

- "איך אני רושם את הילד שלי לתכניות העשרה במדעים?"

- "אילו תכניות חינוך יש באשכול?"

##### שאלות על בריאות וחוסן:

- "איפה מרכז החוסן האזורי?"

- "איך אני מקבל סיוע נפשי במצב חירום?"

- "מה השירותים לקידום בריאות באזור?"

##### שאלות על פיתוח כלכלי:

- "איך אני מגיש הצעה למכרז?"

- "אילו משרות פנויות יש באשכול?"

- "איך אני מקדם פרויקט עסקי באזור?"

##### שאלות על תכנון ופיתוח:

- "מה התכנית האסטרטגית של האשכול?"

- "איך משפיע התכנון האזורי על הרשות שלי?"

- "מה פרויקטי התשתית המתוכננים?"

#### 3. כלי עזר נוספים

מחשבונים:

- מחשבון ארנונה (קישור לרשות המקומית)

- מחשבון מיחזור (כמה פסולת אני חוסך במיחזור?)

טפסים דיגיטליים:

- טופס דיווח על תאורת רחוב תקולה

- טופס דיווח על פסולת לא חוקית

- טופס בקשה למידע (חופש המידע)

- טופס פנייה לשירות לקוחות

משאבים להורדה:

- מדריך שירותי האשכול (PDF)

- לוח שנה של אירועי תרבות

- דוחות שקיפות שנתיים

- מפת הרשויות החברות באשכול

### אינטגרציות חכמות

- אינטגרציה עם רשויות מקומיות:

  - קישור לאתרי הרשויות החברות

  - סנכרון לוחות זמנים (פינוי אשפה)

  - עדכוני אירועים מקומיים

- אינטגרציה עם שירותי חירום:

  - מרכז החוסן האזורי

  - עדכוני מצב (שגרה/חירום)

  - קישור למוקד 106

- אינטגרציה עם מערכות ממשלתיות:

  - תעודת זהות דיגיטלית (אופציונלי)

  - פורטל gov.il

  - מידע על זכויות סוציאליות

### קריטריוני הצלחה

מדדים טכניים:

- זמן טעינה מהיר (< 2 שניות)

- זמינות גבוהה (99.9%)

- תאימות למכשירים ניידים

- תמיכה בכל הדפדפנים העיקריים

מדדים פונקציונליים:

- 90% מהשאלות הנפוצות נענות על ידי הבוט

- ממוצע זמן מציאת מידע < 30 שניות

- שיעור שביעות רצון משתמשים > 85%

מדדים עסקיים:

- הגדלת השימוש בשירותים דיגיטליים

- הפחתת עומס בשירות לקוחות הטלפוני

- שיפור שקיפות ונגישות מידע לתושבים

### סיכום

הפרויקט משלב בין טכנולוגיה מתקדמת (AI Chatbot, דשבורד דינמי) לבין צורך אמיתי של תושבי הגליל המזרחי לגישה קלה ונוחה למידע ולשירותים. המערכת תחבר בין 18 רשויות מקומיות ותאפשר לתושבים לקבל מידע מותאם אישית, לנווט בשירותים בקלות, ולהישאר מעודכנים בכל הנעשה באזור.

הפרויקט יכול לשמש כמודל למערכות דומות באשכולות אזוריים אחרים בישראל.